信息部

软件需求申请单(2026)

| 申请人 | 罗鑫 |  | 申请（单位）部门 |  | 经营组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人电话 |  |  | 申请时间 |  | 2026年1月15日 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |
| 项目工作量管理 - 申请背景 目前我单位使用的OA系统已覆盖项目立项、合同、报销等核心业务，但在项目成本控制方面仍存在管理空白，尤其是对“项目工作量”这一关键成本控制指标缺乏系统化、规范化管理手段。 现有分包费用报销功能虽然已经实现了按工作量进行费用填报，但缺少统一的“项目工作量基准来源”，导致报销人员在选择类别、分类时存在随意填写或选择错误的风险，容易造成项目成本失控，与项目报告审批内容不一致，管理上缺乏约束与追溯依据。 为加强项目成本精细化管理，确保项目实际工作量严格与项目报告审批工作量保持一致，现申请在现有OA系统平台基础上新增“项目工作量管理”功能模块。 二、建设目标 - 建立以“项目”为核心的工作量管理体系，使项目的工作量数据有来源、有标准、有对照。 - 将项目报告审批工作量作为费用报销的唯一合法依据，实现“先有工作量，再有报销”的业务闭环。 - 严格控制项目成本，避免超范围、超类别、超比例报销。 - 为项目管理、成本分析、分包管理提供统一的数据支撑和统计依据。 三、功能总体说明 新增“项目工作量管理”模块，与现有OA系统项目管理模块和“分包费用报销录入工作量”功能进行深度对接，实现以下逻辑： 项目 → 项目报告 → 项目工作量 → 分包费用报销工作量 所有分包费用报销所使用的工作量类别与分类，必须来源于“项目报告中已登记的工作量数据”，从源头规范数据口径，防止用户乱选、错选。 四、项目工作量登记功能 - 数据来源 项目工作量数据依据《项目工作量管理20260115.xls》中项目报告审批的工作量内容进行录入。 - 业务关系 - 一个项目：可对应多份项目报告； - 一份项目报告：可对应多项工作量明细； - 一项工作量包含以下字段： 字段名称; 说明. 类别; 工作量大类，如专业类型或费用类型. 分类; 类别下的具体细分项. 单位; 单价. 数量; 工作量数量. 合计; 合计金额，系统自动计算：合计 = 单位 × 数量. - 计算规则 用户填写“单位”和“数量”后，系统自动计算“合计金额”，不允许手工修改合计字段，保证数据准确性。 五、项目工作量列表管理 在“项目工作量管理”模块中提供项目汇总列表，按项目维度进行展示，每一行显示一个项目的整体工作量情况，包含以下字段： 字段名称; 说明. 项目编号; 项目唯一编号. 项目名称; 项目名称. 项目金额; 项目合同金额. 专业类别; 项目所属专业类型. 登记部门; 项目登记部门. 登记人; 项目登记人员. 报告数量; 该项目下已登记的项目报告数量. 工作量合计金额; 项目下所有报告中工作量合计金额总和. 工作量合计金额 / 项目金额占比; 用于判断项目成本占比. 已分包合计金额; 来自分包费用报销数据的汇总. 已分包合计金额 / 项目金额占比; 分包费用占项目金额比例. 分包单位名称（逗号分隔）; 自动汇总该项目下涉及的所有分包单位名称. 六、与“分包费用报销录入工作量”功能的对接调整 现有“分包费用报销录入工作量”功能需要进行如下改造： - 报销工作量分类来源控制 在分包费用报销时： - 工作量的“类别”和“分类”只能从该项目下“项目报告中已登记的工作量类别和分类”中进行选择； - 如果项目尚未登记任何项目报告工作量，则报销界面中无法选择任何类别和分类； - 从机制上杜绝用户随意填写、乱选或选错报销分类的问题。 - 业务规则 没有项目工作量基准数据 → 不能进行分包费用工作量报销→报销分类必须与项目报告审批内容完全一致 从制度和系统两方面实现项目成本强管控。 七、列表跳转功能需求 在项目工作量列表管理中增加快捷跳转能力： - 工作量合计金额跳转 点击“工作量合计金额”，跳转到： - 该项目下所有已登记的“分包费用报销录入工作量”明细列表； - 便于项目负责人快速查看项目全部分包费用明细情况。 - 分包单位名称跳转 点击“分包单位名称（逗号分隔）”，跳转到： - 以分包单位为分类的分包费用报销工作量列表； - 用于按分包单位维度分析费用使用情况。 八、实施价值与必要性 - 管理价值 - 建立项目工作量标准体系 - 实现项目成本可控、可查、可追溯 - 把“事后报销”升级为“事前控制 + 事中校验 + 事后统计” - 风险控制 - 避免分包费用报销脱离项目实际工作量审批范围 - 防止成本失控和违规报销 - 业务闭环 形成完整链路： 项目立项 → 项目报告审批 → 项目工作量登记 → 分包费用报销 → 项目成本分析 九、经费申请说明 本功能涉及： - 新模块开发 - 原有“分包费用报销录入工作量”功能的业务重构与接口对接 - 数据结构调整 - 统计分析功能开发 - 列表跳转与权限控制 属于中等规模功能升级，具有长期管理价值，建议作为OA系统重点功能模块建设，特此申请相应的软件开发经费支持。 |
| 单价/工时 | 5（人·天） | 预算（元） |  | 4,000 |  |
| 需求申请部门负责人 | 签名 日期 | 信息部负责人 |  | 签名 日期 |  |
| 中心管理部门负责人 | 签名 日期 | 需求部门分管领导 |  | 签名 日期 |  |
| 验收意见 | 意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |